Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 27 апреля 2015 года №344

План мероприятий по реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы

млн. тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | Источники финансирования |
|   |   |   |   |   |   |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Формирование единого экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной инфраструктуры по «лучевому» принципу для обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана |
|  | Целевые индикаторы | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Обеспечение прогнозируемого роста ВВП | % к пред. году |  |  |  | 101,5 | 102,2 | 103,3 | 103,6 | 104,1 |  |  |
|  | Эффект реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы на рост ВВП | в процентных пунктах |  |  |  | 1,83 | 0,87 | 1,18 | 0,18  | 0,65 |  |  |
|  | Создание рабочих мест, в том числе: | тыс. чел. |  |  |  | 97,2 | 95,0 | 83,0 | 59,9 | 60,1 |  |  |
|  | постоянных | тыс. чел. |  |  |  | 27,3 | 23,6 | 17,8 | 8,7 | 9,4 |  |  |
|  | временных | тыс. чел. |  |  |  | 69,9 | 71,4 | 65,2 | 51,2 | 50,7 |  |  |
|  | Повышение рейтинга ВЭФ по качеству базовой инфраструктуры | место в мире |  |  |  | 61,0 | 60,0 | 59,0 | 58,0 | 57,0 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление информации о количестве созданных постоянных и временных рабочих мест по проектам, в том числе для женщин | тыс. чел. | отчет в МНЭ и МЗСР | ежего дно к 10 марта | Государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 2 | Обеспечение не менее 10% рабочих мест при строительстве и не менее 15% при текущем и капитальном ремонте, благоустройстве по направлениям центров занятости населения, из них: | тыс. чел. | отчет в МЗСР | ежемесячно | Государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | 9,7 | 9,5 | 8,3 | 5,9 | 6,0 |  | не требуется |
|  | постоянных |  |  |  |  | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | временных |  |  |  |  | 7,0 | 7,1 | 6,5 | 5,1 | 5,1 |  |  |
| 1. Создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры по «лучевому» принципу |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Среднее время в пути между городами-хабами в одном направлении в результате реализации автодорожных проектов | часы |  |  |  | 115,0 | 115,0 | 108,0 | 103,0 | 72,0 |  |  |
|  | Перевозка грузов по участку Боржакты – Ерсай | млн. тонн в год |  |  |  |  | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 |  |  |
|  | Провозная способность по участку Алматы 1 – Шу | млн. тонн в год |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Перевалка грузов в порту Курык | млн. тонн в год |  |  |  |  |  | 2,7 | 3,0 | 3,6 |  |  |
|  | Пропускная способность пассажиров в аэропорту города Астаны | млн. чел в год |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр – Юг «Астана -Караганда – Балхаш – Капшагай – Алматы» |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию) | 57 000,0 | 108 343,3 | 122238,8 | 141797,0 | 151576,1 | 580955,2 | всего, в том числе: |
| 57 000,0 | 35 000,0 |  |  |  | 92 000,0 | НФ |
|  | 73 343,3 7215,0 | 122 238,8 12205,0 | 141 797,0 28680,0 | 151 576,1 | 488 955,2 | займы МФО\*,в том числе за счет экономии |
| 4 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр – Восток «Астана – Павлодар – Калбатау – Усть- Каменогорск» |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию) | 77 000,0 | 43 000,0 |  |  |  | 120 000,0 | НФ |
| 5 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр – Запад «Астана – Актобе – Макат – Бейнеу – Актау» с выходом на Астрахань через Атырау |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию) | 11 800,0 | 81 609,5 | 90 946,0 | 113 682,5 | 136 419,0 | 434 457,0 | всего, в том числе: |
| 3 000,0 | 13 400,0 |  |  |  | 16 400,0 | НФ |
| 8 800,0 | 68 209,5 5 133,3 | 90 946,0 6 783,3 | 113 682,5 9 586,5 | 136 419,0 5 886,9 | 418 057,0 | займы МФО\*,в том числе за счет экономии |
| 6 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы по автодорогие «Алматы – Усть-Каменогорск» с обходом города Сарканд |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию) | 16 200,0 | 5 000,0 |  |  |  | 21 200,0 | НФ |
| 7 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации» |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвто Жол» (по согласованию) | 3 000,0 | 74 600,0 | 3 4000,0 | 51 000,0 | 68 000,0 | 230 600,0 | всего, в том числе: |
| 3 000,0 | 5 000,0 |  |  |  | 8 000,0 | НФ |
|  | 69 600,0 | 34 000,0 | 51 000,0 | 68 000,0 | 222 600,0 | заемные средства\* |
| 8 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы по автодороге «Астана – Петропавловск, через город Кокшетау» на участке «Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – граница Российской Федерации» |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) | 13 800,0 | 7 600,0 |  |  |  | 2 1400,0 | НФ |
| 9 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Жетыбай – Жанаозен» |  | акт государственной комиссии | 2016 -2018 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) |  | 5 133,3 | 10 375,9 | 10 375,9 |  | 25 885,1 | экономия по займам МФО\* |
| 10 | Строительство и проектно-изыскательские работы автодороги «Юго-Западный обход города Астаны» |  | акт государственной комиссии | 2015 -2017 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) | 3 000,0 | 4 400,0 |  |  |  | 7 400,0 | НФ |
| 11 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Уральск – Каменка – граница Российской Федерации» |  | акт государственной комиссии | 2015-2017 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) | 3 000,0 | 5 600,0 |  |  |  | 8 600,0 | НФ |
| 12 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Ушарал – Достык» |  | акт государственной комиссии | 2016-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) | 200,0 | 1 300,0 |  |  |  | 1 500,0 | НФ |
| 13 | Реконструкция автодороги Узынагаш – Отар |  | акт государственной комиссии | 2016-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) |  | 51 33,3 | 9 827,4 | 11 399,8 | 12 897,5 | 39 258,0 | экономия по займам МФО\* |
| 14 | Обеспечение реализации автодорожных проектов в рамках Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, в том числе: |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МИР, АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию) | 1 800,0 | 31 350,0 | 1 2750,0 | 22 950,0 | 2 7200,0 | 96 050,0 | всего, в том числе: |
| 14.1 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Жезказган -Петропавловск» | 1 800,0 | 3 000,0 |  |  |  | 4 800,0 | НФ |
| 14.2 | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР)» (участок «Калбатау – Майкапшагай») |  | 28 350,0 | 12 750,0 | 22 950,0 | 27 200,0 | 91 250,0 | заемные средства |
| 15 | Строительство железнодорожной линии Боржакты – Ерсай (13,9 км) |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015 год | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 9 234,0 |  |  |  |  | 9 234,0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 6 700,0 |  |  |  |  | 6 700,0 | НФ |
| 2 534,0 |  |  |  |  | 2 534,0 | СС\*\* |
| 16 | Строительство вторых путей на участке Алматы – Шу (110,7 км) |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015-2016 годы  | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 8 300,0 | 31 390,0 |  |  |  | 39 690,0 | всего, в том числе: |
| 83 00,0 | 19 400,0 |  |  |  | 27 700,0 | НФ |
|  | 11 990,0 |  |  |  | 11 990,0 | СС\*\* |
| 17 | Строительство паромной переправы в порту Курык |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015- 2016 годы | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 4 800,0 | 11 607,0 |  |  |  | 16 407,0 | всего, в том числе: |
| 4 800,0 | 7 000,0 |  |  |  | 11 800,0 | НФ |
|  | 4 607,0 |  |  |  | 4607,0 | СС\*\* |
| 18 | Реконструкция пассажирского терминала аэропорта Астаны |  | акт государственной комиссии | 2015 год- март 2017 года | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 35 000,0 | 22621,0 | 3 033,0 |  |  | 59 986,0 | всего, в том числе: |
| 29 000,0 |  |  |  |  | 29 000,0 | НФ |
|  | 12 801,2 | 1 391,0 |  |  | 14 192,2 | СС\*\* |
| 2485,2 | 14308,6 |  |  |  | 16 793,8 | заемные средства |
| 2. Развитие индустриальной инфраструктуры и туристской инфраструктуры |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Общий объем вложенных частных инвестиций предприятиями на территории СЭЗ («НИНТ», «Хоргос-Восточные ворота») | млрд. тенге |  |  |  | 70,6 | 437,9 | 441,9 | 398,0 | 404,9 |  |  |
|  | Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ («НИНТ», «Хоргос-Восточные ворота») | млрд. тенге |  |  |  | 6,9 | 13,3 | 20,5 | 78,1 | 289,0 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство объектов инфраструктуры на территории СЭЗ «НИНТ», в том числе: производственной инфраструктуры (ГТЭС, установка по техническим газам) |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015-2018 годы | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР, МЭ, АО «УК СЭЗ «НИНТ» (по согласованию), ТОО «ОХК» (по согласованию) | 68 500,0 |  |  |  |  | 68 500,0 | НФ |
| 20 | Проработка вопроса выделения средств для дальнейшего строительства инфраструктуры СЭЗ «НИНТ» при распределении объема финансирования Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 -2019 годы |  | протокольное решение | 2015 год | АО «ФНБ «Самрук -Казына» (по согласованию), МЭ, МФ, МИР, МНЭ, ТОО «ОХК» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 21 | Комплексное развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015-2017 годы | АО «ФНБ «Самрук- Казына» (по согласованию), МИР, МЭ, АО «НК «КТЖ» (по согласованию), АО УК «СЭЗ «Хоргос Восточные ворота» (по согласованию) | 23 200,0 |  |  |  |  | 23 200,0 | всего, в том числе: |
| 12 500,0 |  |  |  |  | 12 500,0 | НФ |
| 10 700,0 |  |  |  |  | 10 700,0 | СС\*\* |
| 3. Укрепление энергетической инфраструктуры в рамках развития Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансиро вания |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Покрытие потребности экономики в электроэнергии | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство линии 500 кВ Экибастуз – Шульбинская ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015-2017 годы | АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ | 17 007,0 | 14 711,1 | 2 305,6 |  |  | 34 023,7 | СС |
| 23 | Строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015-2018 годы | АО «KEGOC» (по согласованию), МЭ | 2 610,4 | 28 025,5 | 30 566,1 | 14 936,4 |  | 76 138,4 | СС и заемные средства |
| 4. Модернизация (реконструкция и строительство) инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и систем сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | % |  |  |  | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | МНЭ (свод), МФ, МИО, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) | 60 000,0 | 90 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 450 000,0 | НФ\*\* |
| 25 | Разработка типовых проектов и типовых решений для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | типовой проект | ежегодно | МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) | 204,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 1 204,0 | РБ\*\*\* |
| 26 | Проработка вопроса по разработке предпроектных и проектно-сметных документаций за счет средств республиканского бюджета по технически сложным объектам систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | ПСД | ежегодно | МНЭ |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 27 | Разработка и утверждение схем теплоснабжения городов и населенных пунктов |  | отчет в МНЭ | 2015 год | МИО |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 28 | Принятие соответствующих мер по обеспечению единой технической политики при реализации инфраструктурных проектов (строительство, реконструкция и модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, электро-, газоснабжения), в том числе путем применения материалов, оборудований и технологий |  | приказ в МНЭ | март 2016 года | МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию), РГП «Госэкспертиза» |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 29 | Проработка вопроса по разработке Комплексного плана по реформированию сектора теплоснабжения городов и населенных пунктов |  | информация в Правительство Республики Казахстан | 2015 год | МНЭ (свод), МИР, МЭ, МФ, МИО, АО «КазЦентр ЖКХ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 30 | Проработка вопроса по проведению централизованного технического обследования систем теплоснабжения |  | информация в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МНЭ (свод), АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 31 | Разработка обоснований инвестиций систем теплоснабжения |  | отчет в Правительство Республики Казахстан | ежегодно | МНЭ (свод), МФ, МЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) | 572,0 | 572,0 | 572,0 |  |  | 1 716,0 |  РБ\*\*\* |
| 32 | Проработка вопроса субсидирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | информация в Правительство Республики Казахстан | август 2015 года | МНЭ |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 33 | Проработка вопроса о присвоении АО «КазЦентр ЖКХ» статуса финансового агентства, которому бюджетные кредиты из республиканского бюджета могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств |  | информация в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МНЭ |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 34 | Проработка вопроса внедрения единых операторов (оператора) и и/или механизмов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения (теплоисточники, тепловые сети), водоснабжения и водоотведения |  | информация в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МНЭ (свод), МИО, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 35 | Выработка и реализация механизма по обеспечению выполнения функции АО «КазЦентрЖКХ» в качестве поверенного (агента) |  | отчет в Правительство Республики Казахстан | ежегодно | МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) | 304,0 |  |  |  |  | 304,0 | РБ |
| 36 | Выработка и реализация механизма по обеспечению выполнения функции АО «КазЦентрЖКХ» в качестве оператора субсидий |  | отчет в Правительство Республики Казах стан | ежегодно | МНЭ, АО «Каз Центр ЖКХ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
|  5. Повышение доступности жилья для граждан |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Обеспеченность кредитным жильем вкладчиков ЖССБК | количество вкладчиков |  |  |  | 2 000 | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность арендным жильем АО «ИО «КИК» лиц, состоящих на учете в МИО (к количеству на 1 января 2015 года) | % |  |  |  | 2,6 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 1,0 |  |  |
|  | Гарантирование вкладов дольщиков коммерческого жилья (с даты вступления в силу Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве») | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проектирование и строительство жилья для реализации через систему жилстройсбережений |  | акт государственной комиссии | 2015-2016 годы | МНЭ (свод), МФ, МИО | 30 000,0 |  |  |  |  | 30 000,0 | НФ |
| 38 | Проектирование, строительство и/или приобретение жилья АО «ИО «КИК» |  | акт государственной комиссии | 2015-2019 годы | АО «НУХ «Байте рек» (по согласованию), АО «ИО «КИК» (по согласованию), МНЭ, НБ (по согласованию), МФ, МИР | 92 500,0 | 52 500,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 15 800,0 | 220 800,0 | всего, в том числе: |
| 92 500,0 | 22 500,0 |  |  |  | 115 000,0 | НФ |
|  | 3 0000,0 |  |  |  | 3 0000,0 | РБ |
|  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 15 800,0 | 75 800,0 | СС АО «ИК «КИК» |
| 39 | Создание специализированной организации на базе существующего АО «КФГИК» |  | пополнение уставного капитала | 2015-2019 годы | МИР (свод), МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «КФ ГИК» (по согласованию) | 5 000,0 | 10 000,0 |  |  |  | 15 000,0 | НФ |
| 40 | Проектирование, строительство и (или) приобретение инженерных сетей в районах застройки (приобретения) жилья АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций |  | акт государственной комиссии | 2015-2016 годы | МНЭ, МФ, МИО | 17 500,0 | 17 500,0 |  |  |  | 35 000 | НФ |
| 6. Развитие инфраструктуры сферы образования |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники фина нсирования |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Доля сокращенных аварийных школ, школ, ведущих занятия в три смены, от их общего количества | % |  |  |  |  35 |  80 |  100 |  |  |  |  |
|  | Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет | % |  |  |  | 81,1 | 82,7 | 85,0 | 88,0 | 89,0 |  |  |
|  | Количество подготовленных кадров в профильной магистратуре 10 базовых вузов для приоритетных отраслей ГПИИР | ед. |  |  |  |  |  | 1 900 | 2 800 | 3 500 |  |  |
|  | Количество партнеров в лице ведущих зарубежных научных парков, компаний и международных финансовых организаций | ед. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |  |  |
|  | Количество реализованных научных проектов в рамках программно -целевого и грантового финансирования АОО «Назарбаев Университет» | ед. |  |  |  | 7/22 | 7/22 | 7/22 | 10/40 | 10/40 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство школ взамен аварийных |  | акт государственной комиссии | 2015-2017 годы | МОН (свод), МИО | 3 390,0 | 3 930,0 |  |  |  | 7 320,0 | НФ |
| 42 | Строительство школ для ликвидации трехсменного обучения |  | акт государственной комиссии | 2015-2017 годы | МОН (свод), МИО | 10 910,0 | 19 264,0 |  |  |  | 30 174,0 | НФ |
| 43 | Строительство детских садов |  | акт государственной комиссии | 2015-2017 годы | МОН (свод), МИО | 3 000,0 | 6 806,0 |  |  |  | 9 806,0 | НФ |
| 44 | Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях |  | акт государственной комиссии | 2015 год | МОН (свод), МИО | 12 700,0 |  |  |  |  | 12 700,0 | НФ |
| 45 | Создание 24 современных лабораторий |  | акты ввода в эксплуатацию | 2015-2017 годы | МОН | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  | 6 000,0 | НФ |
| 46 | Заключение 18 меморандумов и соглашений на совместную работу с зарубежными научными парками и компаниями, а также с международными финансовыми организациями для привлечения инвестиций |  | меморандумы | 2015-2019 годы | МОН, АОО «Назарбаев Университет»(по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 47 | Формирование заявок по участию в конкурсах на грантовое и программно-целевое финансирование научных исследований, а также в конкурсах, направленных на развитие инноваций |  | заявки на грант | 2015-2019 годы | МОН, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 7. Повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Объем продукции, произведенной субъектами предпринимательства, получившими поддержку в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы | млрд. тенге |  |  |  | 224 | 313 | 344 | 350 | 351 |  |  |
|  | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами предпринимательства, получившими поддержку в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы | ед. |  |  |  | 7 922 | 19 786 | 21 247 | 21 539 | 21 597 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Размещение кредитных средств на отдельных банковских счетах БВУ в НБ РК |  | подписание кредитных соглашений | 2 квартал 2015 года | АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию) | 100 000,0 |  |  |  |  | 100 000,0 | НФ |
| 49 | Привлечение кредитных линий на общую сумму более 155 млрд. тенге в течение 2015 – 2017 годов от международных финансовых организаций для поддержки МСБ |  | соглашения с АБР, ЕБРР, МБРР | 2015-2017 годы | МНЭ (свод), МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию) | 92 500,0 | 31 000,0 | 31 000,0 |  |  | 154 500,0 | займы МФО |
| 8. Институциональное развитие |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Подготовка совместных проектов с международными финансовыми организациями в рамках Программы сотрудничества |  | информация в МНЭ | 2015 год | МИР, мсх, МОН, МЭ, МЗСР |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 51 | Проработка вопроса по включению новых проектов с МФО в Программу сотрудничества по развитию Казахстана в рамках реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и МФО |  | информация в МНЭ | 2015-2019 годы | МИР, мсх, МОН, МЭ, МЗСР |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 53 | Подписание трехсторонних соглашений с АВП, МИО и МФО |  | соглашения с АВП, МИО и МФО | 2015- 2019 годы | МИО, МИР, МНЭ |  |  |  |  |  |  | не требуется |
| 53 | Реализация проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках рамочных соглашений о партнерстве |  | информация в Правительство Республики Казахстан | 2015-2016 годы | МНЭ | 39 199,9 | 41 300 |  |  |  | 80 499,9 | НФ |
| 9. Поддержка отечественного машиностроения (производство автомобилей, вертолетов «Еврокоптер» и пассажирских вагонов «Тулпар Тальго») |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Объем продаж автомобилей в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы | штук |  |  |  | 1 500 | 2 000 | 650 | 800 | 950 |  |  |
|  | Охват территорий Республики Казахстан авиационной поддержкой с использованием отечественных вертолетов | % |  |  |  | 69 | 87 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Пассажирооборот в железнодорожном транспорте за счет реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы | млн. пасс- км |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Обусловленное финансирование через БВУ покупателей легкового автотранспорта отечественного производства |  | подписание кредитных соглашений | 2015 год | МИР, АО «НУХ «Байте рек» (по согласованию), | 15 000,0 |  |  |  |  | 15 000,0 | НФ |
| 55 | Лизинговое финансирование покупателей автотранспортных средств и автотехники специального назначения отечественного производства |  | подписание договоров финансового лизинга | 2015 год | МИР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию) | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | НФ |
| 56 | Лизинговое финансирование покупателей (АО «Казавиаспас») вертолетов «Еврокоптер» отечественного производства |  | подписание договоров финансового лизинга | 2015 год | МИР, АО «НУХ «Байте рек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию) | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 | НФ |
| 57 | Финансирование покупателей (АО «НК «КТЖ» либо дочерней организации АО «НК «КТЖ», соответствующей требованиям АО «БРК») пассажирских вагонов отечественного производства |  | подписание кредитных соглашений | 2015 год | МИР, АО«НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию) | 5 000,0 |  |  |  |  | 5 000,0 | НФ |
| 10. Поддержка экспорта |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Объем несырьевого экспорта предприятий, получивших поддержку в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 – 2019 годы | млрд. тенге |  |  |  | 21,7 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Финансирование отечественных экспортеров/импортеров продукции, выпускаемой на территории Республики Казахстан |  | подписание кредитных соглашений | 2015 – 2016 годы | МИР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию) |  20 700,0 |  10 300,0 |  |  |  |  40 000,0 |  НФ |
| 59 | Поддержка отечественного экспорта путем лизингового финансирования отечественных экспортеров/импортеров продукции, выпускаемой на территории Республики Казахстан |  | подписание договоров финансового лизинга | 2015 – 2016 годы | МИР, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию), АО «БРК- Лизинг» (по согласованию) | 5 300,0 | 4 700,0 |  |  |  | 10 000,0 | НФ |
| 11. Повышение конкурентоспособности субъектов АПК |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Производительность труда в сельском хозяйстве | тыс. тенге |  |  |  | 750 | 990 | 1 050 | 1 100 | 1 300 |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК, с учетом оплаты услуг финансового агента |  | информация в МНЭ | март 2016 года | МСХ (свод), акиматы областей | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 | НФ |
| 61 | Возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств |  | информация в МНЭ | март 2016 года | МСХ (свод), акиматы областей | 1 500,0 |  |  |  |  | 1 500,0 | НФ |
| 62 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |  | информация в МНЭ | март 2016 года | МСХ (свод), акиматы областей | 6 161,0 |  |  |  |  | 6 161,0 | НФ |
| 63 | Субсидирование развития племенного животноводства |  | информация в МНЭ | март 2016 года | МСХ (свод), акиматы областей | 5 339,0 |  |  |  |  | 5 339,0 | НФ |
| 12. Обеспеченность инфраструктурой проектов Дорожной карты бизнеса 2020 |
|  | показатели прямых результатов | Ед.измерения | форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источник финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Обеспеченность инфраструктурой индустриальных зон | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение инфраструктурой проектов предпринимателей | ед. |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Подведение недостающей инфраструктуры к индустриальным зонам и проектам предпринимателей |  | акт ввода в эксплуатацию | 2015 год | МИО | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 | НФ |
| 13. Обеспечение безопасности качества продукции через развитие лабораторных баз |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Охват требований технических регламентов Таможенного союза | кол-во ТР ТС |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Дооснащение испытательной базы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» |  | отчет в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МИР | 1 691,1 |  |  |  |  | 1 691,1 | НФ |
| 66 | Дооснащение испытательной базы АО «НИИ ПБ и ГО» на продукцию, обеспечивающую пожарную безопасность, средства пожаротушения и гражданской обороны |  | отчет в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МВД | 286,5 |  |  |  |  | 286,5 | НФ |
| 67 | Дооснащение испытательных лабораторий РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»  |  | отчет в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МИР | 2 022,4 |  |  |  |  | 2 022,4 | НФ |
| 68 | Дооснащение испытательных лабораторий РГП на ПХВ «Национальный центр по экспертизе» |  | отчет в Правительство Республики Казах стан | 2015 год | МНЭ | 500,0 |  |  |  |  | 500, | НФ |
| 69 | Дооснащение испытательных лабораторий РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» |  | отчет в Правительство Республики Казахстан | 2015 год | МСХ | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | НФ |
| 14. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов |
|  | Показатели прямых результатов | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Прогноз по годам | Всего | Источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  | Объем прогнозных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | золота | тонн |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | меди | млн. тонн |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | полиметаллов | млн. тонн |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Проведение поисковых и поисково-оценочных работ |  | акт выполненных работ | 2015-2017 годы | МИР | 2 069,7 |  |  |  |  | 2 069,7 | НФ |
| 71 | Бурение параметрических скважин |  | акт выполненных работ | 2015-2016 годы | МИР | 2 092,8 |  |  |  |  | 2 092,8 | НФ |
| 72 | Комплексные геолого-геофизические исследования по опорным региональным профилям (геотраверсы) |  | акт выполненных работ | 2015-2017 годы | МИР | 1 167,5 |  |  |  |  | 1 167,5 | НФ |
| 73 | Проведение поисково- разведочных работ на геотермальные воды |  | акт выполненных работ | 2015-2016 годы | МИР | 670,0 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

\* Объемы привлекаемых займов МФО для финансирования проектов будут уточняться по результатам процедур, установленных законодательством Республики Казахстан

\*\*Возможна корректировка стоимости проектов и объемов финансирования при изменении в установленном порядке технико-экономических параметров проектов

\*\*\* Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год

Расшифровка аббревиатур:

АБП – администратор бюджетных программ

АБР – Азиатский Банк Развития

АО «БРК» – акционерное общество «Банк развития Казахстана»

АО «БРК-лизинг» – акционерное общество «БРК-лизинг»

АО «ИО «КИК» – акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»

АО «КазЦентрЖКХ» – акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

АО «Казавиаспас» – акционерное общество «Казавиаспас» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики

АО «KEGOC» – акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»

АО «КФГИК» – акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» – акционерное общество «Научный центр противоинфекционных препаратов» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

АО «НИИ ПБ и ГО» – АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

АО «НК «КазАвтоЖол» – акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол»

АО «НУХ «Байтерек» – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

АО УК «СЭЗ «НИНТ» – акционерное общество управляющая компания «Специальная экономическая зона управляющая компания «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»

АО УК «СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» – акционерное общество управляющая компания «Специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота»

АО «ФНБ «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АО «ФРП «Даму» – акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

АО «Назарбаев Университет» – автономная организация образования «Назарбаев Университет»

АПК – агропромышленный комплекс

БВУ – банки второго уровня

ВВП – валовый внутренний продукт

ВЭФ – Всемирный экономический форум

ГЭС – гидроэлектростанция

ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развитая Республики Казахстан

ГТЭС – газотурбинная электростанция

ГЧП – государственно-частное партнерство

ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития

ЖССБК – АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

МБРР – Международный Банк Реконструкции и Развития

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСБ – малый и средний бизнес

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МФО – международные финансовые организации

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

НБ РК – Национальный Банк Республики Казахстан

НФ – Национальный фонд Республики Казахстан

ПСД – проектно-сметная документация

РБ – республиканский бюджет

РГП «Госэкспертиза» – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

РГП «Национальный центр экспертизы» – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Министерства национальной экономики Республики Казахстан

РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» при Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

СС – собственные средства

СЭЗ – специальная экономическая зона

ТОО «ОХК» – товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза